附件1

九江市中心城区2022-2024年新改扩建公办幼儿园项目汇总表

| 实施单位 | 性质 | 序号 | 幼儿园项目名称 | 新增学位数(个) | 占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 总投资(万元) | 开工时间 | 竣工时间 | 出资单位 | 建设单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 总计 | 新改扩建公办园项目26个，其中新建公办园10个，改扩建公办园2个，无偿移交小区配套园14个。 | 6750 | 94788 | 95373 | 43823 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 市 直 | 改扩建 | 1 | 九江市湖滨幼儿园分园建设项目 | 180 | 1600 | 2900 | 500 | 2021年12月 | 2022年9月 | 市财政 | 市教育局 | 科技局培训中心院内 |
| 2 | 市委机关幼儿园整体搬迁改造工程项目 | 90 | 14818 | 10919 | 2800 | 2022年6月 | 2022年12月 | 市财政 | 市教育局 | 老市委大院内原政协大楼周边 |
| 小计 | 2 | 　 | 270 | 16418 | 13819 | 3300 |  |  |  |  |  |
| 浔 阳 区 | 新建 | 1 | 浔阳区第四幼儿园分园 | 270 | 3025.92 | 3000 | 2000 | 2022年4月 | 2022年10月 | 市财政支持 | 浔阳区政府 | 小金星幼儿园整体搬迁项目 |
| 无偿移交小区配套园 | 1 | 浔阳区第五幼儿园 | 270 | 3034 | 2494.71 | 2500 | 2021年9月 | 2022年9月 | 楼盘开发商  | 浔阳区政府 | 按签订的协议无偿移交 |
| 2 | 浔阳区第一幼儿园琵琶亭分园 | 180 | 2700 | 1870.1 | 2500 | 2021年9月 | 2023年9月 | 楼盘开发商  | 浔阳区政府 | 按签订的协议无偿移交 |
| 3 | 浔阳区中海九樾小区配套幼儿园 | 360 | 3960 | 3182 | 2600 | 2021年9月 | 2023年9月 | 楼盘开发商  | 浔阳区政府 | 按签订的协议无偿移交 |
| 4 | 浔阳区融信碧桂园小区配套幼儿园 | 360 | 4320 | 3200 | 2600 | 2021年9月 | 2023年9月 | 楼盘开发商  | 浔阳区政府 | 按签订的协议无偿移交 |
| 5 | 浔阳区新旅文化旅游小区配套幼儿园 | 180 | 2700 | 2129.07 | 3000 | 2021年9月 | 2023年9月 | 楼盘开发商  | 浔阳区政府 | 按签订的协议无偿移交 |
| 小计 | 6 | 　 | 1620 | 19740 | 15876 | 15200 |  |  |  |  |  |
| 经 开 区 | 新建 | 1 | 经开区玉兰幼儿园 | 270 | 4662 | 4000 | 2500 | 2021年11月 | 2022年7月 | 经开区管委会 | 经开区管委会 | 玉兰新村 |
| 2 | 经开区沿浔幼儿园 | 540 | 9500 | 8076 | 4600 | 2023年3月 | 2024年9月 | 经开区管委会 | 经开区管委会 | 沿浔小区旁 |
| 小计 | 2 | 　 | 810 | 14162 | 12076 | 7100 |  |  |  |  |  |
| 濂 溪 区 | 新建 | 1 | 濂溪区竹林幼儿园 | 270 | 2200 | 3373 | 700 | 2023年5月 | 2023年12月 | 濂溪区政府 | 濂溪区政府 | 安置小区内 |
| 2 | 濂溪区孙家垄幼儿园 | 180 | 2100 | 2643 | 700 | 2023年5月 | 2023年12月 | 濂溪区政府 | 濂溪区政府 | 安置小区内 |
| 3 | 濂溪区妙智幼儿园 | 180 | 2400 | 2718 | 700 | 2024年5月 | 2024年12月 | 濂溪区政府 | 濂溪区政府 | 安置小区内 |
| 4 | 濂溪区莲城幼儿园 | 180 | 2100 | 2012 | 700 | 2022年5月 | 2022年12月 | 濂溪区政府 | 濂溪区政府 | 安置小区内 |
| 小计 | 4 | 　 | 810 | 8800 | 10746 | 2800 |  |  |  |  |  |
| 八里湖新区 | 无偿移交小区配套园 | 1 | 怡庐苑（二期）幼儿园 | 360 | 1200 | 2300 | 150 | 2022年6月 | 2022年12月 | 置地公司 | 八里湖新区文旅教体局 | 需按标准装修好后无偿移交 |
| 2 | 江旅城幼儿园 | 360 | 1500 | 4300 | 350 | 2023年11月 | 2024年6月 | 楼盘开发商 | 八里湖新区文旅教体局 | 需按标准装修好后无偿移交 |
| 3 | 水岸莲华幼儿园 | 360 | 1300 | 4000 | 350 | 2022年12月 | 2023月12月 | 楼盘开发商 | 八里湖新区文旅教体局 | 需按标准装修好后无偿移交 |
| 小计 | 3 | 　 | 1080 | 4000 | 10600 | 850 |  |  |  |  |  |
| 柴 桑 区 | 新建 | 1 | 柴桑区第二幼儿园 | 240 | 10656 | 4200 | 3500 | 2022年9月 | 2023年8月 | 区财政 | 柴桑区教体局 | 　 |
| 2 | 柴桑区第三幼儿园 | 360 | 5533 | 6453 | 2500 | 2022年10月 | 2023年9月 | 　 |
| 3 | 城门街道中心幼儿园 | 300 | 6600 | 6305 | 3500 | 2023年6月 | 2024年6月 | 　 |
| 无偿移交小区配套园 | 1 | 印象柴桑幼儿园 | 180 | 718.6 | 1752.58 | 1136 | 2022年6月 | 2023年5月 | 城镇小区开发商、区财政 | 需按标准装修好后无偿移交 |
| 2 | 九江碧桂园天澜幼儿园 | 180 | 680.5 | 1658.2 | 392 | 2022年3月 | 2023年6月 | 需按标准装修好后无偿移交 |
| 3 | 美的·国宾府幼儿园 | 180 | 840.17 | 2452.69 | 489 | 2022年7月 | 2023年7月 | 需按标准装修好后无偿移交 |
| 4 | 中奥·天悦湾幼儿园 | 180 | 823.23 | 2168.1 | 747 | 2023年6月 | 2024年5月 | 需按标准装修好后无偿移交 |
| 5 | 通源·柴桑郡幼儿园 | 360 | 5040 | 5389.58 | 1835 | 2022年4月 | 2023年6月 | 需按标准装修好后无偿移交 |
| 6 | 学府壹号幼儿园 | 180 | 777 | 1877.38 | 474 | 2022年8月 | 2023年5月 | 需按标准装修好后无偿移交 |
| 小计 | 9 | 　 | 2160 | 31669 | 32257 | 14573 |  |  |  |  |  |